AI智能助教（RAG）功能开发

项目：SEProject-EnglishLearning 英语学习平台

分支：feature/rag-ai-assistant

日期：2026-05-16

一、项目背景

本平台原有 AI 学习助手模块（AiChat.vue）仅提供基础对话界面，缺乏知识库支撑，AI 回答无法关联平台内的单词、语法、作文等学习资源。此次开发引入 RAG（检索增强生成）技术，将平台的 23,000+ 条单词数据、27 个核心语法知识点、10 个作文模板向量化入库，使 AI 能够基于实际教学内容进行智能对话。

二、技术架构

整体架构采用三层代理 + 向量检索的设计：

Vue 前端 (8081)
    ↓ /api/rag/rag_chat
Spring Boot (9090) / Node.js (3000)
    ↓ HTTP 代理
Python RAG 服务 (8001)
    ├── LLM: DeepBricks API (gpt-4o-mini, 兼容 OpenAI 接口)
    ├── Embedding: BAAI/bge-small-zh-v1.5 (本地运行，免 API Key)
    └── Vector DB: FAISS 本地索引 (23,616 条向量)

核心技术选型

| 组件 | 选型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| LLM 大模型 | DeepBricks API | OpenAI 兼容接口, 模型 gpt-4o-mini |
| 嵌入模型 | BAAI/bge-small-zh-v1.5 | 本地运行, 中英双语 |
| 向量数据库 | FAISS | 本地文件存储, 零配置 |
| RAG 框架 | LangChain | LCEL 链式调用, 灵活可扩展 |
| 后端框架 | FastAPI | Python 异步框架, 性能出色 |
| 前端集成 | Vue 3 + Axios | 已有 AiChat.vue 直接接入 |
| 安全方案 | .env + .gitignore | API Key 仅本地存储, 不上传仓库 |

三、新增文件清单

Python RAG 服务

rag_service/app.py — FastAPI 主程序（嵌入加载、LLM 初始化、聊天接口）

rag_service/build_knowledge_base.py — 知识库索引构建脚本

rag_service/requirements.txt — Python 依赖清单

rag_service/.env.example — API Key 配置模板

rag_service/faiss_index/ — FAISS 向量索引文件（23,616 条）

知识库数据集

语法数据集/grammar.csv — 27 个核心语法知识点

作文模板数据集/writing_templates.csv — 10 个作文模板

单词数据集/word.csv --各类词汇书

后端代码

backend/.../controller/RagController.java — Spring Boot RAG 代理控制器

server/routes/rag.js — Node.js RAG 代理路由

server/routes/aiChat.js — Node.js AI Chat 会话管理路由

前端代码

src/api/rag.js — RAG 接口封装（含 120s 超时配置）

src/views/AiChat.vue — 接入 RAG 的 AI 伴学页面（已改造）

四、修改文件清单

.gitignore — 新增 .env 规则，防止 API Key 泄露

README.md — 新增 RAG/Node.js/Spring Boot 完整启动指南

backend/.../config/SecurityConfig.java — 放开 /api/rag/** 免认证

backend/.../service/AiChatService.java — 会话管理功能增强

server/server.js — 注册 /api/rag 和 /api/ai-chat 路由

server/controllers/friendController.js — 修复导出冲突 bug

vue.config.js — devServer 端口配置

src/api/question.js — API 优化

src/store/modules/user.js — 用户状态管理优化

src/views/*.vue — UI 细节修复

package.json / package-lock.json — 依赖更新

五、基于原有网站的Bug 修复记录

friendController 导出冲突：getFriendWeeklyRanking 函数使用 exports.xxx 语法与 module.exports = {} 冲突，导致 Node.js 启动崩溃。改为统一的 const 定义 + module.exports 导出。

Spring Security 拦截 RAG：RagController 的 /api/rag/** 路由被 Spring Security 拦截返回 403。在 SecurityConfig 中添加 permitAll 规则解决。

axios 请求超时：RAG 回复耗时 15-30 秒，axios 全局默认超时 10 秒导致请求被取消。为 RAG 接口单独设置 120 秒超时。

六、安全措施

1. API Key 保护：所有 API Key（DeepBricks）存放在 rag_service/.env 文件中，该文件已加入 .gitignore，不会被提交到 Git 仓库。向同事提供 .env.example 模板，各自填入自己的 Key 即可使用。

2. 嵌入模型本地化：BAAI/bge-small-zh-v1.5 模型在本地运行，无需外部 Embedding API，降低费用和安全风险。

3. Spring Security：RAG 接口路径 /api/rag/** 在 SecurityConfig 中显式配置为 permitAll，其他管理类接口仍需认证。

七、知识库统计

| 数据类型 | 条目数 | 向量数 | 存储文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单词 | 23,574 | 23,574 | 单词数据集/*.csv |
| 语法 | 27 | 30 | 语法数据集/grammar.csv |
| 作文模板 | 10 | 12 | 作文模板数据集/writing_templates.csv |
| 合计 | 23,611 | 23,616 | rag_service/faiss_index/ |

九、待完成事项

1. 集成ai助手到题库界面，对于错题基于内置的知识库给出回答
3. 扩充语法和作文模板数据（目前仅 37 条，可大幅扩展）
4. 考虑索引更多数据源：题库解析、课程内容、常见短语搭配
5. 添加用户反馈机制（AI 回复的点赞/点踩）
6. 前端 AiChat.vue 增加对话中对知识来源的可视化展示
7. 部署到服务器时配置生产环境的 .env

添加功能示例如下：